УТВЪРДИЛ:

Г-Н СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

изграждане на Информационна система „Образование“

СОФИЯ, 2019

СЪДЪРЖАНИЕ

1. РЕЧНИК 	НА  ТЕРМИНИ,  ДЕФИНИЦИИ  И СЪКРАЩЕНИЯ	5

1.1. Използвани акроними	5

1.2. Технологични дефиниции	6

1.3. Дефиниции за нива на електронизация на услугите	8

2. ВЪВЕДЕНИЕ	8

2.1. 	Цел на документа	8

2.2. 	За възложителя – функции и структура	8

2.3. 	За проекта	11

2.4. 	Нормативна рамка	11

3. Цели, 	обхват  и  очаквани  резултати  от изпълнение на проекта	12

3.1. 	Общи и специфични цели на проекта	12

3.2. 	Обхват на проекта	12

3.3. 	Целеви групи	13

3.4. 	Очаквани резултати	13

3.5. 	Период на изпълнение	13

4. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ	14

5. ИЗИСКВАНИЯ 	КЪМ  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПОРЪЧКАТА	14

5.1. 	Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка	15

5.2. Общи организационни принципи	15

5.3. 	Управление на проекта	15

5.4. 	Управление на риска	16

6. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА	17

6.1. Анализ на данните и изискванията	17

6.1.1. Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и разработка	17

6.1.2. Специфични изисквания при оптимизиране на процесите по заявяване на електронни административни услуги в зависимост от заявителя НЕПРИЛОЖИМО	18

6.2. Изготвяне на системен проект	18

6.3. Разработване на софтуерното решение	19

6.4. Тестване	19

6.5. Внедряване	19

6.6. Обучение	19

6.7. Гаранционна поддръжка	20

7. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ	21

7.1. 	Функционални  изисквания  към информационната система	21

Общи изисквания към системата	21

Функционални изисквания	21

7.1.1. Интеграция с външни информационни системи	25

7.1.2. Интеграционен слой	26

7.1.3. Технически изисквания към интерфейсите	26

7.1.4. Електронна идентификация на потребителите	27

7.1.5. Отворени данни НЕПРИЛОЖИМО	28

7.1.6. Формиране на изгледи	28

7.1.7. Администриране на Системата	28

7.2. 	Нефункционални изисквания към информационната система	28

7.2.1. Авторски права и изходен код	30

7.2.2. Системна и приложна архитектура	31

7.2.3. Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки	33

7.2.4. Изграждане и поддръжка на множество среди	34

7.2.5. Процес на разработка, тестване и разгръщане	35

7.2.6. Бързодействие и мащабируемост	36

7.2.8. Използваемост	39

7.2.9. Системен журнал	41

8. ИЗИСКВАНИЯ 	КЪМ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА	43

8.1. 	Дейност 1  -Изготвяне на системен проект	43

8.1.2. Изисквания към изпълнение на дейността	43

8.1.3. Очаквани резултати	44

8.2. Дейности 2 и 3 -Разработка и тестове	44

8.2.1. Описание на дейността	44

8.2.2. Изисквания към изпълнение на дейността	44

8.2.3. Очаквани резултати	44

8.3. Дейност 4 -Инсталация	45

8.3.1. Описание на дейността	45

8.3.2. Изисквания към изпълнение на дейността	45

8.3.3. Очаквани резултати	45

8.4. Дейност 5- Обучение	45

8.4.1. Описание на дейността	45

8.4.2. Изисквания към изпълнение на дейността	45

8.4.3. Очаквани резултати	45

8.5. Дейност 6- Гаранционно поддържане	46

8.5.1. Описание на дейността	46

8.5.2. Изисквания към изпълнение на дейността	46

8.5.3. Очаквани резултати	47

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ	47

9.1. 	Изисквания към документацията	47

9.2. 	Прозрачност и отчетност	48

9.3. 	Системен проект	48

9.4. 	Техническа документация	49

9.5. 	Протоколи	49

9.6. 	Комуникация и доклади	49

9.6.1. Встъпителен доклад	49

9.6.2. Междинни доклади	50

9.6.3. Окончателен доклад	50

10. 	РЕЗУЛТАТИ	50

# 1. РЕЧНИК 	НА 	ТЕРМИНИ, 	ДЕФИНИЦИИ 	И СЪКРАЩЕНИЯ

## 1.1. Използвани акроними

| Акроним | Описание |
| --- | --- |
| АИС | Автоматизирана информационна система |
| АМС | Администрация на Министерския съвет |
| АОП | Агенция по обществени поръчки |
| АПК | Административнопроцесуален кодекс |
| БУЛСТАТ | Регистър Булстат |
| ДАЕУ | Държавна агенция "Електронно управление" |
| ЗДОИ | Закон за достъп до обществена информация |
| ЗЕДЕП | Закон за електронния документ и електронния подпис |
| ЗЕУ | Закон за електронното управление |
| ИТ | Информационни технологии |
| КАО | Комплексно административно обслужване |
| ТР | Търговски регистър |
| ДХЧО | Държавен хибриден частен облак |
| ЦАИС | Централизирана автоматизирана информационна система |
| SDK | Software development kit |
| API | Application programming interface/Приложно програмен интерфейс |
| НСИ | Национален статистически институт |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| ЦИОО | Център за информационно осигуряване на образованието |
| НАЦИД | Национален център за информация и документация |
| МФ | Министерство на финансите |

## 1.2. Технологични дефиниции

| Термин |  | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виртуална комуникационна инфраструктура |  | Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях. |  |  |
| Държавен хибриден частен облак |  | Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, еПравосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа). |  |  |
| Софтуер с отворен код |  | Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses. |  |  |
| Машинночетим формат |  | Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура. |  |  |
| Отворен формат |  | Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация. |  |  |
| Метаданни |  | Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване. |  |  |
|  | Официален отворен стандарт |  | Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост. |  |
|  | Система за контрол на версиите |  | Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: - Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; - Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; - Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; - Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време. |  |
|  | Първичен регистър |  | Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост. |  |

## 1.3. Дефиниции за нива на електронизация на услугите

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| Ниво 1 | Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси. |
| Ниво 2 | Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри. |
| Ниво 3 | Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите. |
| Ниво 4 | Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка. |

# 2. ВЪВЕДЕНИЕ

## 2.1. 	Цел на документа

Целта на настоящия документ е да опише софтуерните изисквания към изпълнението на обществена поръчка с предмет: Разработване на Информационна система „Образование“

Целта на проекта е разработването (проектиране и изграждане) на информационна система за съхранение на данни за образованието от различни административни източници и статистически изследвания, контрол и обработка на индивидуални (включително лични) данни и генериране на статистически изходи.

В настоящото техническо задание са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.

## 2.2. 	За възложителя – функции и структура

Националният статистически институт (НСИ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на държавна агенция със седалище гр. София. Създаден е през 1991 година с приемането на Закона за статистиката, който урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система (НСС). Тя се състои от Националния статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка. Органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация под методическото ръководство на Националния статистически институт при изпълнение на Националната статистическа програма (НСП).

НСИ осъществява статистическа дейност, като провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в НСП. Статистическата дейност обхваща разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация, анализирането, предоставянето и разпространението на статистическа информация.

НСИ координира статистическата дейност на държавата, като сътрудничи с органите на статистиката при подготовката на проекта на НСП и изпълнението й; осигурява методологично единство в изследванията; представлява Националната статистическа система в Европейската статистическа система пред международни организации и поддържа връзки с националните статистически служби на други държави; осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическите изследвания с изискванията на Евростат; координира на национално равнище всички дейности по разработването, производството и разпространението на националната и европейската статистическа информация; проучва и обобщава обществените потребности от статистическа информация; публикува и разпространява статистическа информация.

Националният статистически институт се състои от централно управление и териториални статистически бюра. Териториалните статистически бюра осъществяват функциите и задачите на НСИ по производството и разпространението на статистическа информация на регионално ниво.

Структурата на Националния статистически институт е представена във Фигура 1:

Фигура 1. Структура на Национален статистически институт към 21.05.2019 г.

## 2.3. 	За проекта

Целта на настоящия проект е да се разработи информационна система „Образование“, която да осигури въвеждането, съхраняването, обработката и валидирането данни от административните регистри на МОН и НАЦИД и производството на статистически данни от изследванията в областта на образованието. Това ще позволи да се избегне дублираното събиране на една и съща информация от различни институции в съответствие с основния принцип на електронното управление за еднократно събиране на данни и многократното им използване, залегнал в ЗЕУ.

Информационната система се изгражда и ще функционира при стриктно спазване на Регламент (ЕС) № 912/2013 на Комисията от 23 септември 2013 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот по отношение на статистиката за образователните системи и системите за обучение и Кодекса за европейската статистическа практика.

## 2.4. 	Нормативна рамка

Проектът се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:

- Закон за статистиката - урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от органите на статистиката, регистрите и информационните системи, които те поддържат, както и обмена на данни между тях;

- Национална статистическа програма 2018;

- Стратегия за развитие на националната статистическа система на Република България, 2013-2017 г., изменена чрез удължаване до 2020 година;

- Основните нормативни актове на Република България, които пряко се прилагат при изготвяне на методологията на статистика н образованието - Законът за предучилищното и училищното образование, Законът за професионалното образование и обучение, Законът за висшето образование и Законът за развитието на академичния състав;

- Регламент N 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот - установява обща рамка за системно изготвяне на европейската статистика в областта на образованието и обучението през целия живот ;

- Методически документи на Евростат – ръководство за подготовка на данни и попълване на хармонизирана статистическа информация в областта на образованието, чрез т.нар. UOE ежегоден въпросник за образованието (съвместен въпросник на ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат);

- Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.;

- Регламент (ЕС) № 1552/2005 на Европейския Парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията;

- Закон за защита на личните данни

# 3. Цели, 	обхват 	и 	очаквани 	резултати 	от изпълнение на проекта

## 3.1. 	Общи и специфични цели на проекта

Основната цел на проекта е изграждането на информационна система, чрез която да се осигури възможност за зареждане, обработване, логическо обвързване и съхраняване на данни от административните регистри на МОН и НАЦИД, както и изготвяне на статистическа информация и справки върху крайните, обработени и валидирани данни.

Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:

Специфична цел 1: Преминаване от статистически изследвания в областта на образованието към административни източници на данни;

Специфична цел 2: Поддържане и актуализация на ведомствени статистически регистри на наблюденията в областта на образованието. Осигуряване на функционалности за валидиране и възможност за редактиране на данните. Осигуряване на общо хранилище на данни, възможност за експорт на индивидуални данни и агрегирани изходни справки по предварително зададени критерии.;

Специфична цел 3: Създаване чрез потребителския интерфейс на системата, на възможност за отразяване на промени в структурата на входните данни, добавяне и отпадане на полета във входните форми, промени в номенклатурите, включване на нови и промяна на съществуващи, проверки за валидността на данните, промяна във валидационните правила.

Специфична цел 4: Възможност за бързо и лесно генериране на статистически справки и отчети посредством използване на удобен интерфейс;

## 3.2. 	Обхват на проекта

Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:

Дейност 1 Разработване на системен проект

- Дейност 2 Разработване на софтуерно решение за изграждането на ИС Образование

Поддейности: Системата се реализира чрез следните модули (статистически изследвания):

- Статистическите първични и крайни регистри за изследването на предучилищното образование

- Статистическите първични и крайни регистри за изследването на училищно образование

- Статистическите първични и крайни регистри за изследването на висшето образование

- Статистическите първични и крайни регистри за изследването на докторантите

- Модул за администриране на системата

- Провеждане на вътрешни и приемателни тестове на системата

- Дейност 3 Тестване на ИС Образование в реална експлоатация

- Дейност 4 Внедряване на софтуерното решение и въвеждане на системата в експлоатация

- Дейност 5 Провеждане на обучение на служителите за работа със системата

- Дейност 6 Гаранционна поддръжка на ИС Образование- Подробна информация за конкретните дейности по проекта е публично достъпна на интернет страницата на Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН) - https://eumis2020.government.bg/

## 3.3. 	Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:

- Национален статистически институт;

- Министерство на образованието и науката;

- Национален център за информация и документация;

- Образователни институции;

- Евростат;

## 3.4. 	Очаквани резултати

В резултат на разработването на системата и реализирането на общите и специфични цели се очаква постигането на следните резултати:

- Разработена и внедрена система

- Преминаване от провеждането на регулярни статистически изследвания към административен източник на данните

- Повишаване на качеството и навременността на изходната статистическа информация и ефективността на производството на статистическите продукти чрез интегриране на всички етапи от бизнес процеса в системата;

- Редуциране на времето за въвеждане и валидиране на данните, чрез интегриране в системата на различни нива на формален и логически контрол;

- Възможност за съчетаване на данни от различни изследвания, чрез използването на общи номенклатури, кодове и база данни съхранение.

- Редуциране на времето за разпространение на данните чрез разработване на аналитична база данни и осигуряване на възможност за генериране на изходни данни

- Намаляване на натовареността на респондентите (образователните институции

- Намаляване на количеството оценени данни, които се предоставят на Евростат във връзка с изпълнението на Регламент N 452/2008 г. на ЕП и на Съвета, което респективно ще доведе и до предоставянето на по-качествени данни

- Осигуряване на адекватно съхранение и опазване на личните данни

- Провеждане на обучение на 30 служителите от НСИ

## 3.5. 	Период на изпълнение

Периодът на изпълнение е девет месеца, но не по късно от 31.12.2020 г. Участниците трябва да изготвят подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и под дейност от настоящата поръчка. Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността и не може да надвишава девет месеца от дата на сключване на договора.

# 4. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

Към настоящия момент Националният статистически институт провежда ежегодно пет изчерпателни статистически изследвания в областта на образованието, които осигуряват необходимите данни за изготвянето на хармонизирана статистическа информация (степени по МСКО 2011 от 0 до 8), необходима за изпълнението на задълженията на страната ни, произтичащи от Регламент No 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот.

С оглед на непрекъснато нарастващата нужда от събирането на нова и по-детайлна информация в областта на образованието е необходимо НСИ да доразвива и адаптира статистическите си отчети, съгласно изискванията на регламента. Това води до по-голяма натовареност на респондентите и намаляване на качеството на събираната информация. Също така текущото състояние и наличната структура на събираните данни налага използването на редица методи за оценка на липсващи разбивки за част от показателите. При наличието на вече разработените административни регистри на Министерство на образованието и науката (МОН), които паралелно събират идентична (до голяма степен препокриваща се) информация и са в състояние да осигурят необходимите данни за изпълнение на регламента, по-нататъшното доразвиване на инструментариума на НСИ става нерелевантно. В тази връзка беше предприета процедура по уеднаквяване на методологиите, по които се събират данни в регистрите на МОН и тези заложени нормативно от Европейската комисия с цел по-нататъшното използване на административните източници на данни за статистически цели. Целта е НСИ да преустанови събирането на данни паралелно с МОН и да премине изцяло към административен източник на данните. Това ще доведе до избягване на дублираното събиране на данни, повишаване на качеството на информацията, намаляване на натовареността на респондентите, намаляване на количеството на оценени данни, които се предоставят на Евростат. За целта е нужно стриктното изглаждане на методологическите различия и достигане на необходимото качество на събираните данни в регистрите на МОН, така че те да отговорят на изискванията заложени в регламента.

През 2018 беше сключено споразумение за сътрудничество и обмен на данни между НСИ и МОН. Съгласно чл. 5, ал. (2) от споразумението: МОН предоставя на НСИ индивидуални (включително лични данни) от следните информационни системи и регистри:

- Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО);

- Регистрите по чл. 10, ал. 2, т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „г“ от Закона за висшето образование, а именно: Регистър на акредитираните висши училища, Регистър на академичния състав на висшите училища, Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и Регистър на завършилите студенти и докторанти;

- Регистър на „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности“;

- Регистър на признатите дипломи за висше образование, придобито в чуждестранни висши училища;

- Регистър на професионалните колежи.

# 5. ИЗИСКВАНИЯ 	КЪМ 	ИЗПЪЛНЕНИЕ 	НА ПОРЪЧКАТА

## 5.1. 	Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка

Обществената поръчка се изпълнява в рамките на Разработване на ИС „Образование“, финансиран по бюджета на НСИ.

Изпълнителят следва да спазва всички изисквания и предписания при изграждане на технологичното решение и изготвянето на съответната документация при изпълнение на проекта, както и всички нормативни изисквания  по отношение на дейността на Националния статистически институт и електронното управление в Република България.

## 5.2. Общи организационни принципи

Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:

- Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;

- Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.

## 5.3. 	Управление на проекта

Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта, която смятат да приложат, като се изтъкнат ползите й за успешното изпълнение на проекта. Предложената методология трябва да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни).

Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящата обществена поръчка, и постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли, график и дейности при изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Доброто управление на проекта трябва да осигури:

- координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;

- оптимално използване на ресурсите;

- текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;

- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;

- идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;

- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

Методологията трябва да включва подробно описание на:

- фазите на проекта;

- организация на изпълнение:

  - структура на екипа на Изпълнителя;

  - начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;

  - връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;

- проектна документация:

  - видове доклади,

  - техническа и експлоатационна документация;

  - време на предаване;

  - съдържание на документите;

  - управление на версиите;

- управление на качеството;

- график за изпълнение на проекта.

В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях. В графика трябва да са посочени датите за предаване на всеки от документите, изготвени в изпълнение на обществената поръчка.

## 5.4. 	Управление на риска

В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.

Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните  от Възложителя рискове с оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция.

През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.

В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и да докладва състоянието на рисковете  най-малко с месечните отчети за напредъка.

При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:

- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;

- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните етапи на проекта;

- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;

- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;

- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;

- Грешки при разработване на функционалностите на системата;

- Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на проекта;

- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;

- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;

- Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.

# 6. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на проекта, като включат минимум следните етапи:

## 6.1. Анализ на данните и изискванията

### 6.1.1. Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и разработка

Изпълнителят трябва да следва Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчника за прилагане на методологията, приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г.;

- Трябва да бъде предвидена фаза на проучване, по време на която да се дефинират потребителските нужди, да се проведат предварителни тестове с потребители и да се изработи план, по който да се адресират идентифицираните нужди;

- Трябва да бъдат предвидени периодични  продуктови тествания по време на разработката и внедряването на Системата, с извадка (фокус-група) от бъдещите потребители, чрез които да се изпита и оцени използваемостта на услугите и потребителските интерфейси, както и за да бъдат отстранени затруднения и несъответствия със заданието;

- Трябва да се спазват нормативните изисквания за еднократно събиране и повторна употреба на данни в държавната администрация (съгласно АПК и ЗЕУ) и в разработените бизнес процеси да не се изискват данни, които могат да се извлекат автоматично. При необходимост изпълнителят трябва да предложи на Възложителя адекватни промени в нормативната уредба, които да хармонизират съответните секторни нормативни изисквания с общите разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за електронно управление, Закона за електронния документ и електронния подпис и приложимите подзаконови актове, ако действащата нормативна уредба изисква:

  - изрично обявяване на обстоятелства или данни, които се администрират и/или удостоверяват от други държавни органи и могат да бъдат получени по служебен път, включително и автоматизирано през съответни интеграционни интерфейси;

  - други нормативни изисквания, които водят до неоптимални или ненужно бюрократични процеси, които биха могли да бъдат оптимизирани при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги;

- Трябва да бъде оптимизиран потребителският път от влизане на сайта до заявяване и получаване на услуга и пътят от регистрация на нов потребител до заявяване и получаване на услуга;

- При оптимизацията на потребителския път трябва да се отчита всяко действие от страна на потребителя (натискане на бутон, въвеждане на данни, прочитане на текст и пр.), което може да се спести.

### 6.1.2. Специфични изисквания при оптимизиране на процесите по заявяване на електронни административни услуги в зависимост от заявителя НЕПРИЛОЖИМО

## 6.2. Изготвяне на системен проект

Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички изисквания за реализирането на Системата. Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:

- Определяне на концепция на информационната система на базата на техническото задание;

- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират в Системата;

- Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната инфраструктура;

- Изготвяне на план за техническа реализация;

- Определяне на потребителския интерфейс.

Изпълнението на задачите изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, модели на стандартни справки и анализи, модели на печатни бланки, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, транзакции, технология на взаимодействие, мониторинг на системата, спецификация на номенклатурите, роли в системата и други. При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – BPMN.

Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя  Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 10  работни дни.

## 6.3. Разработване на софтуерното решение

Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:

- Разработка на модулите на информационната система съгласно изискванията на настоящото техническо задание и системния проект;

- Провеждане на вътрешни тестове на Системата (в среда на разработчика);

- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.

За изпълнение на дейностите по разработка на системата участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на Системата.

## 6.4. Тестване

Изпълнителят трябва да проведе тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология за тестване, която ще използва в план за тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри на процеса.

## 6.5. Внедряване

Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационна среда на НСИ. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на НСИ.

## 6.6. Обучение

Изпълнителят трябва да организира и проведе обучения за всички видове потребители и ползватели, съответно:

- в Националния статистически институт

За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка

- Необходимия хардуер;

- Необходимия софтуер;

- Зала/Зали за провеждане на обученията;

- Учебни материали;

- Лектори.

Обучението ще се проведе по одобрената от Възложителя план-програма. Преди да започне обучението, Изпълнителят трябва да е изготвил и предал на Възложителя следните документи, които ще бъдат използвани и като обучителни материали:

- Ръководство на администратора;

- Ръководство на потребителя, илюстрирано с графики/скрийншотове на системата;

- Описание на базата данни;

- Описание на софтуерните модули.

Участниците трябва да опишат в своите технически предложения методология за провеждане на обучения.

## 6.7. Гаранционна поддръжка

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца след приемане в експлоатация на системата.

При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.

Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.

Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.

Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:

- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;

- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;

- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;

- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;

- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;

- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.

# 7. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

## 7.1. 	Функционални  изисквания  към информационната система

## Общи изисквания към системата

- ИС “Образование” се изгражда като ясно обособени и логически свързани части на функционалните компоненти “Зареждане на данни”, “Редактиране на данни”, “Обработка на данни” и “Изходи и справки” на бизнес процеса на статистическите изследвания;

- ИС “Образование” се изгражда като отворена система, даваща възможност за разширяване на обхвата и промяна в информационното съдържание на обектите, данни за които се поддържат и обработват от системата, при промяна на законови, нормативни и други правови актове – след допълнително разработване;

- ИС “Образование” се изгражда на базата на многослойна компонентна архитектура, за да се обезпечи гъвкавост и повторно използване на софтуерни компоненти;

- ИС “Образование” е централизирана система с децентрализиран достъп. Системата е базирана на централна база данни в Националния статистически институт – София, като достъпът до информацията е през Интранет.

- Публичността на ИС „Образование” е в рамките на изискванията на Закона за статистиката за конфиденциалност на индивидуалната информация за наблюдаваните единици;

- ИС “Образование” е система, осигуряваща ефективна защита на информационния достъп. Достъпът до системата е възможен само след предварително регистриране на потребителя и определяне на неговите права.

## Функционални изисквания

Функционалните изисквания описват функционалността, която системата трябва да предоставя на крайните потребители. Функционалните изисквания са представени чрез

- Зареждане на данни

  - Зареждане на първични данни от МОН.

Тази функционалност на системата позволява на администратор от ЦУ да зареди в БД на системата данни, предоставени от МОН във вид на текстови файл с данни. Файловете с данни следват предварително зададена структура (тип полета, възможни стойности, номенклатури).  Системата следва да извършва синтактична проверка на данните (брой полета и данни-типове на полетата) и ги зареди в съответните регистри.

  - Ръчно въвеждане и актуализиране на данни

Тази функционалност на системата позволява ръчно въвеждане/ редактиране/ изтриване на данни към вече заредените от файловете на МОН, чрез интерфейса на системата.

Ръчна промяна или добавяне на записи се налага само в редки и специални случаи, когато получените данни не са достатъчно прецизни или е налице недообхват (например, допълване на записи за духовните висши училища). Поради тази причина, за извършване на ръчна промяна на данни в системата ще се изисква служителят да притежава специални права на достъп.

  - Повторно зареждане на данни

При открити сериозни неточности, несъответствия (например при брой полета и данни-типове на полетата) или липсващи стойности, системата трябва да позволява повторно зареждане на  данните, чрез „припокриване“ – изтриване на първоначално заредените и зареждане отново.

- Редактиране на данни

2.1. Логически контрол

Тази функционалност на системата позволява, да се извърши логически контрол и да обработи запис от заредените данни. Логическият контрол се извършва по заложени в системата алгоритми, които са дефиниран от НСИ и е специфичен за отделните типове записи.

При успешно преминаване през контролите, системата регистрира записа в съответния регистър и маркира първичният запис като успешно обработен. При неуспешно преминаване през логическият контрол, системата маркира записа като проблемен и регистрира в БД текстово описание на проблема.

Основни логически контроли са:

-проверка за пълнота на полетата;

-проверка за възможни стойности в отделните полета;

-проверка за уникалност на записите (наличие на дублирани записи);

-проверки между свързани полета или записи, като тези контроли ще бъдат дефинирани допълнително при разработването на системата.

2.2.	Генериране на справка – контролен журнал за проблемни записи

Тази функционалност на системата позволява да бъде генерирана справка за записите от МОН, при логическия контрол, на които са констатирани проблеми. Справката се генерира върху записите от указана година, тип и/или регион и извежда списък на проблемните съобщения и текстови описания на  проблемите. Справката може да се генерира по всяко време след като вече е извършен логически контрол и обработка на записите.

2.3.	Редактиране на проблемни записи

Тази функционалност на системата позволява, да бъдат коригирани ръчно първичните данни на проблемни записи, да се анулира неуспешно обработен запис или да се въведе (регистрира) ръчно нов запис. Системата позволява коригиране/анулиране само на записи, които не са преминали успешно логическите контроли и не са регистрирани съответни в съответните регистри на наблюдение. Необходимите действия се извършват директно в БД на системата.

- Създаване на крайни модули

Системата дефинира и зарежда релационна БД с обработени микроданни в следните крайни модули, свързани с  различните видове данни:

- Предучилищно образование – образователни институции;

- Предучилищно образование – записани деца;

- Предучилищно образование –персонал;

- Училищно образование – образователни институции;

- Училищно образование – записани ученици;

- Училищно образование – персонал;

- Училищно образование – завършили образование и обучение ученици;

- Висше образование – образователни институции;

- Висше образование – записани студенти;

- Висше образование – персонал;

- Висше образование – дипломирани студенти;

- Докторанти – образователни институции;

- Докторанти – записани (зачислени) докторанти;

- Докторанти – дипломирани докторанти;

- НАЦИД – Академично признати дипломи за висше образование.

Между отделните модули следва да съществува релейна връзка. Структурата и съдържанието на модули са представени в приложение 1.

- Обработка на макроданни

Системата предоставя функционалност за дефиниране и обработване на агрегирани данни, изчислени на база на информацията, съхранявана в отделните регистри на наблюдение, които са в обхвата на настоящата система.

Тази функционалност се реализира от системата чрез интегриране на готов OLAP-продукт, притежаващ възможности за:

  - Изграждане и поддържане на аналитична база данни:

    - Дефиниране на многомерна база данни;

    - Дефиниране на дименсии в многомерна БД;

    - Дефиниране на кубове с агрегирани данни.

    - Извличане на данни от релационни и нерелационни източници на данни;

    - Агрегиране на извлечените данни;

    - Зареждане на агрегирани данни в многомерна БД;

    - Съхраняване на многомерна БД като таблици в релационна СУБД;

  - Наличие на средство за аналитични обработки на данни (OLAP):

    - Създаване на OLAP-модели;

    - Наличие на графичен интерфейс за работа с OLAP-структурите;

    - Притежава система за архивиране и възстановяване на данни и експортиране в ASCII файл;

    - Извършване на многомерен анализ върху многомерни БД;

    - Притежава набор от визуални и аналитични средства, осигуряващи възможност за избор, представяне, манипулиране, визуализация и анализ на данните;

    - Притежава средство за генериране на отчети;

    - Притежава административно средство за управление на потребители, групи от потребители и връзки към базата данни.

- Поддържане, актуализиране и ползване на статистически класификации

ИС "Образование" ползва набор от статистически класификации със запазена история на промените. Системата поддържа собствена релационна БД с копия на необходимите й статистически класификации във формат, който е максимално подходящ за извършваните транзакционни обработки на първичните данни на наблюденията.

Списък на първоначалните класификации за зареждане и дефиниране е представен в приложение ХХ.

#### Администриране на статистически класификации

Тази функционалност на системата позволява на администратор от ЦУ да извърши дейности по администриране на статистическите класификации - дефиниране на статистическа класификация, зареждане на стойности на елементи, добавяне / промяна / обединяване на елементи и др.

#### 5.2 Актуализиране на наблюдавани обекти при промени в статистически класификации

Тази функционалност на системата включва действията по актуализиране на данни за обекти на наблюдение, поддържани от ИС "Образование", при евентуална промяна на статистическа класификация. Такова актуализиране се извършва за обектите, за които системата трябва да поддържа актуални към настоящия момент версии на данните.

Актуализирането на обектите се извършва синхронно с актуализирането на поддържаните от системата копия на статистически класификации. При настъпили промени в класификация системата при необходимост актуализира данните на засегнатите обекти и регистрира записи в историята на промените им, за да позволи извършване на справки за тези обекти към минал момент от времето.

6. Администриране и поддържане на системата

Служебни дейности, свързани с администриране и поддържане на системата:

•	Администриране на релационната и многомерната БД;

•	Администриране на потребители;

•	Архивиране и възстановяване на БД (backup / recovery);

•	Експортиране и зареждане на данни структури в БД (export / import).

### 7.1.1. Интеграция с външни информационни системи

За реализиране на основни бизнес процеси Системата трябва да поддържа интеграция в реално време с информационни системи на други администрации:

ИС“Образование“ трябва да осигури връзка с външни за НСИ системи и да поддържа интеграция в реално време съгласно споразумението за сътрудничество и обмен на данни между НСИ и МОН, където МОН предоставя на НСИ индивидуални (включително лични данни) от следните информационни системи и регистри:

- Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО);

- Регистрите по чл. 10, ал. 2, т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „г“ от Закона за висшето образование, а именно: Регистър на акредитираните висши училища, Регистър на академичния състав на висшите училища, Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и Регистър на завършилите студенти и докторанти;

- Регистър на „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности“;

- Регистър на признатите дипломи за висше образование, придобито в чуждестранни висши училища;

- Регистър на професионалните колежи.

Интеграциите с външни информационни системи и регистри трябва да се реализира чрез стандартен интеграционен слой. Обмена на данните ще се извършва автоматично на ниво БД НСИ-БД МОН използвайки механизмите на използваните СУБД. Достъпа на данните ще се извършва по защитен комуникационен канал (VPN) , като се приложат добрите практики за  защита на предаваната информация за да се гарантира  сигурността и интегритета (цялостност) на данните,.

### 7.1.2. Интеграционен слой

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги към информационни системи и регистри на други администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната

реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етапа на бизнес-анализ;

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;

### 7.1.3. Технически изисквания към интерфейсите

Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:

- Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уебуслуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от

заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;

- Всички служебни онлайн интерфейси трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определено на етап бизнес-анализ и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва;

- Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.

### 7.1.4. Електронна идентификация на потребителите

- Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:

  - Визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и информация във връзка с процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил. Съвети към потребителите за проверка на настройките на имейл клиентите, свързани с блокиране на спам, и съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък";

  - Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата

(in-line validation), включително и за избраното потребителско име;

  - Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като

"слаба", "нормална" и "силна";

  - Реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията. Възможност за последващо препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил блокиран от системата на потребителя.

### 7.1.5. Отворени данни НЕПРИЛОЖИМО

### 7.1.6. Формиране на изгледи

Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:

- Визуализиране на таблици;

- Графична визуализация на екран;

- Разпечатване на хартиен носител;

- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.

### 7.1.7. Администриране на Системата

Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за достъп.

Тази функционалност позволява на Администраторите на системата да извършват следните дейности по администриране на потребители на системата:

  - Регистриране на нов потребител;

  - Деактивиране на потребител;

  - Активиране на потребител;

  - Предоставяне/отнемане на права на достъп на потребител;

  - Промяна на парола на потребител (може да се изпълнява и от съответния потребител).

  - дефиниране на потребителски роли

## 7.2. 	Нефункционални изисквания към информационната система

Нефункционални изисквания

Системата трябва да се разработи на базата на съвременните ИТ стандарти, технологични средства и най-добри практики. Подходът при разработката трябва да даде възможност за поетапно разработване, бъдещо разширение и развитие. Системата трябва да осигурява гъвкав механизъм за обмен и интеграция на данни с външни информационни системи, чрез стандартизиран формат и механизъм за обмен на данни.

Системата трябва да отговаря на нефункционалните изисквания, описани както следва:

Изисквания към потребителския интерфейс

•	Системата трябва да бъде интуитивна;

•	Системата трябва да предостави интегриран потребителски интерфейс на български език;

•	Системата трябва да предоставя достъп само до опции в менюта и право на достъп до функционалности, съответстващи на правата на съответния потребител;

•	Системата трябва да предостави потребителски интерфейс, осигуряващ контекстно-зависима помощ. Контекстно-зависимата помощ трябва да е лесно достъпна за потребителя;

•	Потребителският интерфейс трябва да е оптимизиран за ускорено въвеждане на данни;

•	В графичния интерфейс да се предвиди такова подреждане на полетата, че да се ограничи дължината на вертикалния скрол (scroll) и трябва да изключва появата на хоризонтален скрол (scroll);

•	Системата трябва да осигурява лесна отмяна на действия;

•	Системата трябва да изисква задължително потвърждаване при необратими действия;

•	Системата трябва да поддържа функции copy / paste на обектите;

•	Системата трябва да предоставя възможност за извършване на процедури по IMPORT / EXPORT  на данните от файлове, структурирани по зададени от НСИ критерии.

Експлоатационни изисквания

•	Системата трябва да предоставя възможност на оторизираните потребители за бърз достъп до функционалностите;

•	Потребителите на системата трябва да могат да я ползват с помощта на кратка инструкция;

•	Системата трябва да има адекватна производителност, съобразена с очакваното натоварване;

•	Системата трябва да е на разположение и в експлоатация във времето, когато се използва от потребителите. Не се допуска липса на услугата по време на очакваните периоди на пиково натоварване;

•	Системата трябва да е способна да се възстановява ефективно след повреди, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 и закона за електронното управление;

•	Системата трябва да предоставя функционалност за създаване на архивни копия на данните;

•	Системата трябва да предоставя функционалност за възстановяване на данни от архивни копия;

•	Системата трябва да обезпечава процеса на поддръжка и актуализация на заложените системни модели при смяна на законовата и подзаконовата нормативна база в Република България и ЕС;

•	Всички web интерфейси на системата трябва да са съвместими и да работят с най-разпространените интернет браузъри;

•	Съществуващи приложения и миграция на данни:

-	Системата и системните компоненти трябва да бъдат внедрени без прекъсвания в работата на НСИ;

-	Системата трябва да бъде проектирана по начин, позволяващ интеграция с другите системи на НСИ без извършването на скъп реинженеринг.

•	Системата трябва да гарантира целостта и непротиворечивостта на данните в БД чрез следните средства:

-	Дефиниране и прилагане на набор от правила за валидност на данните и операции (логически контроли);

-	Недопускане на директно добавяне/редактиране/изтриване на данни в Крайните регистри, заобикаляйки дефинираните правила за логически контрол на данните.

•	Системата трябва да осигури цялостност на данните в конкурентен многопотребителски режим на работа. Системата трябва да НЕ допуска паралелно извършване от различни потребители на промени върху едни и същи данни в БД.

### 7.2.1. Авторски права и изходен код

- Всички компютърни програми, които се разработват за реализиране на Системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код;

- Всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;

- Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:

  - GPL (General Public License) 3.0

  - LGPL (Lesser General Public License)

  - AGPL (Affero General Public License)

  - Apache License 2.0

  - New BSD license

  - MIT License o Mozilla Public License 2.0

  - EUPL (European Union Public License)

- При предоставяне на изходния код и документацията при условията на EUPL лиценза (Публичен лиценз на ЕС) следва задължително да се приложи пряко Решение за изпълнение (ЕС) 2017/863 от 18 май 2017 год. на ЕК за актуализиране на лиценза за софтуер с отворен код с цел допълнително улесняване на споделянето и повторната употреба на софтуер, разработен от публични администрации. Решението включва допълнение със „съвместими лицензи“ което осигурява оперативна съвместимост със списък на други „споделени сходни“ лицензи.

- Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;

- Да се изследва възможността резултатният продукт (Системата) да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано, да се предпочита този подход пред изграждането на собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците;

- Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.

### 7.2.2. Системна и приложна архитектура

- Системата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна  информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на Системата с бъдещи разработки.

- Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс;

- Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на  бизнес процесите в Системата;

- При разработката, тестването и внедряването на Системата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или

еквивалентни) модели и дизайн-шаблони,  както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;

- Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);

- Взаимодействията между отделните модули в Системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services); За всеки от отделните модули/функционалности на Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи;

- Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия;

- Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:

  - Като част от URL-а o Като GET параметър

  - Като HTTP header (Accept или друг)

- За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от популярните развойни платформи (.NET, Java, PHP);

- Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и  балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;

- При разработването на Системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;

- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в Системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на

Системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на Системата, включително и по време на гаранционния период;

- Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват  работоспособност и отказоустойчивост на Системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);

- Част или всички компоненти на Системата ще бъдат разположени върху Държавния хибриден частен облак като среда за функциониране на информационната система;

- Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди за Системата: тестова, стейджинг, продуктивна;

- Системата трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова за вътрешни нужди, тестова за външни нужди, стейджинг и продуктивна);

- Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата на личните данни;

- НСИ  разполага със среда за виртуализация изградена с продукта VMware vCenter Server 6.5.  и притежава лицензи за операционни системи Windows Server 2016 R2 x64 Standard, база данни  Microsoft SQL Server 2016 x64 Standard  или по високи. Всички други лицензи и разходи, свързани с предлаганото решение в Техническото предложение на избрания изпълнител са за негова сметка.

- Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ;

- В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на Системата;

- За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД;

- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;

- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;

- Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване. Всяка промяна трябва да представлява нов запис.

### 7.2.3. Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки

Проектът следва максимално да преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.

За реализацията на Системата следва да се използват в максимална степен софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.

Подход за избор на отворени имплементации и продукти

За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата Система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:

- За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;

- Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;

- Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;

- Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;

- Да нямат намаляваща от година на година активност;

- По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;

- По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.

Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на Изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на горните условия.

Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за операционните системи и  софтуерните продукти за управление на базите данни.

Подход за работа с външните софтуерни ресурси

При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator. Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.

При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.

### 7.2.4. Изграждане и поддръжка на множество среди

Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:

| Среда |  |  |  | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Development | Чрез | Development | средата | се осигурява | работата | по | разработката, |

|  | усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др. |
| --- | --- |
| Staging | Чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване. |
| Sandbox Testing | Чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към Системата, могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на продукционната среда. |
| Production | Това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги. |

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.

Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

### 7.2.5. Процес на разработка, тестване и разгръщане

Процесите, свързани с развитието на Системата, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на разработките през целия им жизнен цикъл.

Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на Системата, трябва да бъдат разработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище, поддържани от ДАЕУ съгласно чл. 7в, т. 18 от ЗЕУ и чл. 58 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg).

В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.

Трябва да се анализират възможностите за включване на граждани в процесите по разработка, тестване и идентифициране на пропуски на софтуера. Участникът трябва да предложи механизъм и процедури за реализирането на такива процеси.

За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:

- Документиране на Системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;

- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове

- Използване на continuous integration практики;

- Използване на dependency management.

Участникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията. Във всеки един компонент на Системата, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:

- Дата и час на build;

- Място/среда на build;

- Потребител извършил/стартирал build процеса;

- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build‐ът.

### 7.2.6. Бързодействие и мащабируемост

##### 7.2.6.1 Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки

- Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уебсъдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси.

- Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.

- Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.

7.2.6.2 	Кохерентно кеширане на данни и заявки  - Неприложимо

7.2.6.3 	Бързодействие

- При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото

времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра.

- Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.

###### 7.2.6.4 	Използване на HTTP/2

С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:

- Включена header compression;

- Използване на brotli алгоритъм за компресия;

- Включен HTTP pipelining;

- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);

- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305  за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);

- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.

7.2.6.5 	Подписване на документи - Неприложимо

7.2.6.6 	Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията

- Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);

- Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уебстандарти за визуализиране на съдържание.

7.2.7. Информационна сигурност и интегритет на данните

Системата да реализира комплект от мерки и решения за сигурност и защита на данните, включително:

- Осигуряване на цялостност на данните при многопотребителски режим на работа;

- Разрешаване на достъп до системата само след успешно идентифициране на потребителя. Идентифицирането да се извърши чрез проверка на уникално потребителско име и парола, различни от тези на операционната система, на системата за управление на релационна база данни и на интегрирания OLAP-продукт. Паролите да бъдат съхранявани в шифриран вид и да съдържат не по-малко от 6 символа. Потребителите да могат да променят паролите си самостоятелно;

- Регистриране на всички неуспешни опити за достъп до системата;

- Реализиране на механизъм за дефиниране на групи от потребители и за предоставяне и контролиране на права за достъп на ниво потребителски групи (роли);

- Реализиране на механизъм за предоставяне и контролиране на права за достъп до ресурсите на системата на ниво отделен служител в зависимост от конкретните задължения и отговорности на служителя;

- Регистриране на служебна информация за всички действия на потребители, касаещи регистриране, промяна и/или изтриване на данни;

- Съхраняване на история на промените в микроданните;

Системата да не предявява специални изисквания за антивирусна защита извън приетите в НСИ решения.

- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);

- Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата, съгласно Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;

- Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги;

- Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;

- Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/). За нуждите на автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да препраща клиентските сертификати към вътрешните приложни сървъри с нестандартно поле (дефинирано в процеса на разработка на Системата) в HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена от Spoofing;

- Като временна мярка за съвместимост настройките на уебсървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че Системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на Системата;

При разгръщането на всички уебуслуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2;

- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

- При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);

- Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:

  - Уникален номер;

  - Точно време на възникване на събитието; o 	Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);

  - Данни 	за 	информационна 	система, 	където 	е 	възникнало събитието;

  - Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;

  - Приоритет;

  - Описание на събитието;

  - Данни за събитието.

- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;

Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на Системата.

### 7.2.8. Използваемост

7.2.8.1  Общи изисквания за използваемост и достъпност

- При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012;

- Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване не заявление, за генериране на справка и други;

- Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители.

- В екранните форми на Системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.

- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).

- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението  чрез декларативен или програмен подход.

- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.

- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.

- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.

- Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;

- Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.

Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.

- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.

- Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да  може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия;

- Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка;

- За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).

7.2.8.2 Интернационализация

- Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;

- Всички софтуерни компоненти на Системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уебуслугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.

- Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат многоезичност, като минимум български и английски език.

- Публичната част на Системата трябва да бъде разработена и да включва набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени професионално, като не се допуска използването на средства за машинен превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.

Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи, съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и др. Данните, които се съхраняват в Системата само на български език, се изписват/визуализират на български език;

- Системата трябва да позволява превод на всички многоезични текстове с подходящ потребителски интерфейс, достъпен за администратори на Системата, без промени в изходния код. Модулът за превод на текстове, използвани в Системата, трябва да поддържа и контекстни референции, които да позволяват на администраторите да тестват и да проверяват бързо и лесно направените преводи и тяхната съгласуваност в реалните екрани, страници и документи;

- Публичната част на Системата трябва да позволява превключване между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от профила на потребителя и от подходящ, видим и лесно достъпен навигационен елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и подходяща интернационална икона за съответния език;

- При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди (интервал).

- При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:

  - За България стандартният формат е  „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;

  - Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно  ISO БДС 8601:2006;

7.2.8.3 	Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс

- Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на Системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация;

- Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета;

- Контекстната помощна информация, указанията към потребителите не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални

версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини;

- Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микробутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития;

- Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.

###### 7.2.8.4 	Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси - Неприложимо

###### 7.2.8.5 Изисквания за проактивно информиране на потребителите - Неприложимо

### 7.2.9. Системен журнал

Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).

Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:

- дата/час на действието;

- модул на системата, в който се извършва действието;

- действие;

- обект, над който е извършено действието;

- допълнителна информация;

- IP адрес и браузър на потребителя.

Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:

- по време на работа на Системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на Системата;

- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на Системата;

- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на Системата трябва първо да възстанови архивните данни;

- трябва да бъде предоставен достъп до системния журнал на органите на реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се изисква електронна идентификация.

7.2.10. Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях

При използване на база данни (релационна или нерелационна(NoSQL) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимоедйствие с базата данни, в т.ч.:

- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;

- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;

- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;

- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;

- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;

- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;

- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;

- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;

- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;

- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем);

- при използване на нерелационна база данни трябва да се използват побързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.

# 8. ИЗИСКВАНИЯ 	КЪМ 	ИЗПЪЛНЕНИЕТО 	НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

## 8.1. 	Дейност 1  -Изготвяне на системен проект

8.1.1. Описание на дейността

Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:

- Определяне на методология и план за изготвяне на системен проект;

- Определяне на концепция на информационната система на база техническото задание;

- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират в системата;

- Анализ и оценка на нуждите на НСИ по проекта във връзка с параметрите на системата, предвидени в концепцията;

- Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната инфраструктура, при използване на част от производствените ресурси;

- Изготвяне на план за техническа реализация;

- Определяне на потребителския интерфейс.

### 8.1.2. Изисквания към изпълнение на дейността

Изпълнението на задачите изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, модели на стандартни справки и анализи, модели на печатни бланки, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, транзакциите, технология на взаимодействие, мониторинг на системата, спецификация на номенклатурите, роли в системата и др. При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандарта за описание на бизнес модели – UML (Unified Modeling Language).

Системният проект трябва да съдържа следните компоненти:

- Детайлно функционално описание;

- Архитектурен проект на системата и модел;

- Детайлен технически проект на системата: модули, класове, данни;

- Предложение за потребителски интерфейс;

- План за необходимите ресурси и оценка на сроковете;

- Дефинирана методология за разработка на системата;

- План за осигуряване на качеството на процеса на разработката;

- План за сигурността;

- План за управление на риска, регламентиращ начина на определяне на рисковете и заплахите при изпълнение на проекта, както и превантивните стъпки за недопускане негативното влияние на даден риск или заплаха върху проекта – срокове, качество и бюджет;

- Изисквания към документацията на проекта и към системата;

- План за провеждане на тестове на системата;

- План за осигуряване на поддръжката;

- Детайлен план за организиране и осъществяване на обучение.

Изготвеният системен проект се представя за одобрение на НСИ. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на НСИ, Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 10 работни дни.

### 8.1.3. Очаквани резултати

Изготвен системен проект.

## 8.2. Дейности 2 и 3 -Разработка и тестове

## 8.2.1. Описание на дейността

Разработката трябва да съответства на методологията и архитектурата, утвърдени в системният проект. Разработката се реализира върху част от техническите средства на производствената среда, предложени от Изпълнителя за изпълнение на проекта. Тестване на системата (функционални, интеграционни и тестове за производителност).

### 8.2.2. Изисквания към изпълнение на дейността

Включва се изпълнението на следните задачи:

- Разработка на модулите на информационната системата, съгласно изискванията на техническото задание;

- Провеждане на бета-тестове на системата;

- Изготвяне на детайлни тестови сценарии (test cases);

- Изготвяне на документация за обучение на потребителите и администраторите на системата;

- Тестване на системата (функционални, интеграционни и тестове за производителност). В рамките на тази фаза се отстраняват разминаванията между изискванията и функционалността на системата, както и на откритите програмни грешки. Тестовете трябва да удостоверяват изпълнението на изискванията към системата, залегнали в настоящото Техническо задание.

### 8.2.3. Очаквани резултати

Изготвяне на приемателни тестове, съгласно които НСИ ще проведе приемно тестване на системата.

## 8.3. Дейност 4 -Инсталация

### 8.3.1. Описание на дейността

Внедряване на системата в реална или пилотна експлоатация.

### 8.3.2. Изисквания към изпълнение на дейността

Внедряването на системата в реална или пилотна експлоатация се извършва на определеното от НСИ място, съгласно предложената от Изпълнителя архитектура, на база изискванията на настоящото техническо задание.

Изпълнителят трябва да поеме пълна отговорност за доставката, инсталацията и привеждане в работно състояние на Системата, включително консултации по инсталацията и настройката на хардуера и софтуера, необходим за системата.

Системата трябва бъде разработена така, че да работи с голяма производителност и висока надеждност, като осигурява нормалния технологичен процес, предоставя инструменти за архивиране, запазване на резервни копия и възстановяване от срив без загуба на информация и технологично време.

### 8.3.3. Очаквани резултати

Реално функционираща въведена в експлоатация Информационна система „Образование“.

## 8.4. Дейност 5- Обучение

### 8.4.1. Описание на дейността

Изпълнителят трябва да организира и проведе обучение на служителите на НСИ, според плана за обучение, с цел те да могат да използват и администрират системата (софтуерна и хардуерна платформа).

### 8.4.2. Изисквания към изпълнение на дейността

Изпълнителят трябва да изготви методология, учебен план и учебни материали.

НСИ ще осигури необходимите условия (оборудвана зала и персонални компютри) за провеждане на обучението на територията на град София и/или в учебна база с. Сливек. Списъкът на служителите за обучение ще бъде съгласуван между НСИ и Изпълнителя в етап Внедряване.

Обучението следва да бъде проведено от квалифицирани специалисти на изпълнителя, притежаващи опит в провеждането на обучение.

Обучението трябва да включва практически/лабораторни упражнения, които да се проведат от Изпълнителя. То се провежда на служители на и администратори на системата. Заключителният етап на обучението включва тест, определящ нивото на компетентност на служителите при работата със системата.

Изпълнителят трябва да осигури за обучението Ръководство на потребителя и други учебни материали.

### 8.4.3. Очаквани резултати

Обучени 30 служители на НСИ за използване и администриране на системата (софтуерна и хардуерна платформа).

## 8.5. Дейност 6- Гаранционно поддържане

### 8.5.1. Описание на дейността

Разработчикът следва да осигури гаранционно поддържане 24 месеца след приемане на ИС в реална експлоатация.

### 8.5.2. Изисквания към изпълнение на дейността

Минимални изисквания към обема на дейностите, включени в гаранционното поддържане:

- Разрешаване на всички проблеми, които нарушават функционалната работоспособност на системата като:

- Отстраняване на грешки в програмния код и настройките на системата;

- Съдействие при промяна на настройките на системата.

- Разрешаване на всички проблеми, които нарушават работоспособността на сървърите на системата като:

- Диагностициране и отстраняване на проблеми в операционните системи на сървърите и системния софтуер;

- Диагностициране и отстраняване на проблеми в сървърите за бази;

- Данни и приложения;

- Възстановяване от резервните копия на данни, повредени при аварии или грешки при работа;

- Преинсталация на сървърите на системата вследствие на дефектирал хардуер.

- Подобряване на сигурността на системата:

- Инсталация и пускане в експлоатация на всички подобрения и допълнения в текущата версия на системния софтуер и операционните системи на сървърите;

- Инсталация и пускане в експлоатация на всички подобрения и допълнения в текущата версия на сървърите за бази данни и приложения;

- Актуализиране на настройките на системния софтуер и операционните системи при разкриване на уязвимости;

- Създаване и съхраняване на еталонни състояния на инсталацията на операционните системи и сървъри при натрупване на промени.

- Инсталация и пускане в експлоатация на всички разработени от изпълнителя подобрения в текущата версия на системата, свързани с промени в европейското и българско законодателство, касаещи функционалността на системата

- Промени в съществуващи функции в системата, извършвани по писмена заявка на възложителя

- Консултации относно функционалността на системата

- Преглед и оптимизиране на структурата на данните, индексите и конфигурациите на базите данни, с цел подобряване на производителността

- Обучение на новопостъпли служители

- Минимални изисквания по отношение на сроковете за реакция при осъществяване на гаранционния сервиз:

- При грешки с критични последици за основната функционалност на системата или неработоспособност – разрешаване на проблема до 2 /два/ работни часа, считано от уведомяването от страна на НСИ;

- При грешки водещи до затруднение в процеса на работа (функциониране в ограничен режим) – разрешаване на проблема до 8 /осем/ работни часа, считано от уведомяването от страна на НСИ;

- При грешки с минимални последици за нормалното обслужване на бизнес процесите - разрешаване на проблема до 3 (работни) работни дни, считано от уведомяването от страна на НСИ.

### 8.5.3. Очаквани резултати

Осигурена гаранционна поддръжка съгласно заложените срокове и изисквания.

# 9. ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 9.1. 	Изисквания към документацията

- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;

- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/  /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;

- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;

- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уебуслуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:

  - Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от Системата в реално време;

  - Заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии);

  - Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии); o Регистрация на потребител;

  - Идентификация и оторизация на потребител или уебуслуга;

- Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна;

- Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите;

- Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др.

- Ръководства на потребителя и администратора за работа и администриране на Системата

- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.

- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.

## 9.2. 	Прозрачност и отчетност

- В обхвата на проекта е включено извършване на дейности по анализ на бизнес процеси и нормативна уредба, проектиране на системна и приложна архитектура, разработване на компютърни програми и други дейности, свързани с предоставяне на специализирани професионални услуги. Изпълнителят и Възложителят трябва да публикуват подробни месечни отчети в машинночетим отворен формат за извършените дейности, включително количеството изработени човекодни по дейности, извършени от консултанти, експерти, специалисти и служители на Изпълнителя и Възложителя.

Документацията, предоставена от Изпълнителя на Възложителя, трябва да бъде:

- на български език;

- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;

- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

Минимално изискуемата документация по проекта включва долу изброените документи.

## 9.3. 	Системен проект

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.

При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).

## 9.4. 	Техническа документация

Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:

- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на Системата;

- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;

- Детайлно описание на базата данни;

- Описание на софтуерните модули;

- Описание на изходния програмен код.

## 9.5. 	Протоколи

Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, описани в раздел 8 на настоящия документ, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.

## 9.6. 	Комуникация и доклади

За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.

Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:

### 9.6.1. Встъпителен доклад

Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:

- Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на проекта;

- Начини на комуникация;

- Отговорни лица и екипи.

Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от Възложителя.

### 9.6.2. Междинни доклади

Междинните доклади трябва да бъдат представяни и да се предават при приключване на всяка от дейностите и поддейностите и/или при настъпване на събитие.

Междинните 	доклади 	трябва 	да 	съдържат 	информация 	относно изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения проектен план.

Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния начин:

- Общ прогрес по дейностите през периода;

- Постигнати проектни резултати за периода;

- Срещнати проблеми, причини  и мерки, предприети за преодоляването им;

- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;

- Актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.

Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от Възложителя.

### 9.6.3. Окончателен доклад

В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и резултати.

Докладите се изпращат до отговорния служител на Възложителя. За тази цел Възложителят ще определи в договора отговорния/отговорните служител/служители. Всички доклади се представят на български език в електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от отговорния/отговорните служител/служители в срок до 5 работни дни.

Всички доклади трябва да се представят на възложителя на български език на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни протоколи, подписани от представители на Изпълнителя и на Възложителя.

Възложителят разглежда представените доклади и уведомява Изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

# 10. 	РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са следните:

Разработена, въведена  в експлоатация и реално функционираща Информационна система „Образование“ за съхранение, логически контрол и обработка  на данните постъпващи от административните регистри с приложение за генериране на изходи и справки с възможност за избор и филтриране на променливи. Обучени служители за работа със системата.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R0912

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008R0452

Под „проект“ следва да се разбира предметът на настоящата обществена поръчка